|  | Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada, Venda Nova do Imigrante/ES CNPJ.: 31.723.497/0001-08 - CEP: 29375-000 - Telefone: (28) 3546-1188 |
| --- | --- |

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, para contratação de empresa especializada para Término da Construção da Creche da Tapera, como base para a elaboração do Projeto Básico, de acordo com a Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX.

|  | Data da Elaboração: 06/10/2023 |
| --- | --- |
| - Responsável pela Justificativa da necessidade – Sirlene Maria Augusto Mazzoco - Responsável pela elaboração da especificação – Eduardo Delfino Botacim - Responsável pela aprovação da especificação - Sirlene Maria Augusto Mazzoco - Responsável pela elaboração do quantitativo - Eduardo Delfino Botacim - Responsável pela aprovação do quantitativo - Sirlene Maria Augusto Mazzoco - Responsável pela elaboração da planilha orçamentária - Eduardo Delfino Botacim - Responsável pela aprovação da planilha orçamentária - Sirlene Maria Augusto Mazzoco - Responsável pela elaboração ETP - Eduardo Delfino Botacim - Responsável pela aprovação ETP - Sirlene Maria Augusto Mazzoco - Responsável pela elaboração do Projeto Básico - Eduardo Delfino Botacim - Responsável pela aprovação do Projeto Básico - Sirlene Maria Augusto Mazzoco |  |

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Nesse local já existe um imóvel em estrutura de concreto e com cobertura, entretanto ela ainda necessita de acabamento, esquadrilha e demais itens para ser utilizada pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Este local já foi inicialmente construído com propósito de funcionar como Creche, porém ocorreu divergências entre o projeto e a execução. Com isso, foi preciso rescindir o contrato com a empresa e elaborar um novo projeto com adequações necessárias ao que foi construído e passar pelo processo licitatório novamente

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa a ser contratada deverá possuir a seguinte QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) Registro e regularidade da licitante e de seus responsáveis técnicos nas entidades profissionais competentes que permita a execução dos serviços, objeto desta licitação, comprovada através de certidão do órgão e em dia. Obs.: caso a empresa vencedora da licitação seja de outro estado, na assinatura do contrato, a empresa e/ou o responsável técnico com sede ou acervo técnico de outro estado, deverão apresentar o registro de regularidade com visto no CREA/CAU/ES, conforme lei nº 5.194/66 e resoluções 266/79 e 413/97 do CONFEA. b) Certificado de cadastramento/habilitação emitido pela prefeitura municipal de Venda Nova do Imigrante, em dia, na data da abertura da licitação. c) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação e indicação do objeto, bem como da qualificação dos membros da equipe técnica. O acervo técnico deverá constar todos os técnicos relacionados no CAT. d) A comprovação da capacidade técnica será feita da seguinte forma: - Atestado de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), expedidas pelo profissional de nível superior ou médio detentor da anotação de responsabilidade técnica - ART, comprovando a prestação de serviços de características técnicas compatíveis às do objeto da presente licitação. São os índices de relevância: estruturas de concreto armado, estrutura de aço e cobertura em telha metálica, visto isso, é necessário que o profissional tenha conhecimento prévio dos serviços citados anteriormente para que exista uma garantia de que a execução seja feita de acordo com os parâmetros, normas e métodos executivos corretos. - O profissional de nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro de trabalho da empresa licitante, na condição de empregado, cujo vínculo deverá existir na data da abertura da proposta da referida licitação e deverá estar devidamente registrado no conselho regional regulamentador do exercício profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição; - Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a OBRAS e/ou aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA com contratos vigentes ou rescindidos unilateralmente. - Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser apresentada prova de que o contrato originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo acordo. - Não se aplica o disposto na alínea "c" e "d", para contratos de serviços continuados prorrogados no interesse da Administração. Neste caso deverá ser apresentada cópia do contrato e seus aditivos. - Comprovação de vínculo de trabalho entre os técnicos indicados e a empresa licitante, que poderá ser feita através de CTPS ou contrato de trabalho ou CREA/CAU. - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências; - Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. - Declaração expedida pela proponente e assinada por seu representante legal, de que possui disponibilidade de equipamentos para execução das OBRAS e/ou DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ora licitados. Capacidade Técnica Operacional - Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. - A Comprovação de aptidão tem por finalidade verificar a experiência da Concorrente, qual deve-se comprovar, enquanto organização empresarial, sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. - A comprovação da capacidade técnico-operacional dos Concorrentes será limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme fundamentação legal constante na Constituição Federal, art. 37, inciso XXI; art. 30, da Lei 8.666/1993 e em conformidade ao entendimento Sumular n.º 263, do Tribunal de Contas da União: "SÚMULA Nº 263 Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado". E a jurisprudência não destoa quanto a possibilidade de sua exigência: "É licita a exigência de atestados de execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação da capacidade técnico-operacional de licitante." Acórdão 170/2012-Plenário Relator: RAIMUNDO CARREIRO; "É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório." Acórdão 2924/2019- Plenário ¦ Relator: BENJAMIN ZYMLER - Entende-se como compatível ao objeto desta licitação a execução de serviço de TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA TAPERA, devendo a licitante comprovar a execução dos seguintes serviços: ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA DE AÇO E COBERTURA EM TELHA METÁLICA. - A certidão e/ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado para fins de qualificação técnica operacional não necessitam de comprovação do Registro junto ao Conselho Profissional.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levantamento de preços baseado em planilhas de composições de custos fornecidas pelo Estado (DER), e planilhas de composição de custos fornecida pela federação (SINAPI).

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução adotada foi o término da construção da Creche, agora com novas salas e ambientes, contemplando a drenagem do pátio e sua humanização, além disso será feito também um gradil em toda sua frente.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades de materiais foram levantadas tendo como base nos projetos em anexo de término da construção da Creche da Tapera no Bairro Tapera. Seus valores podem ser verificados na memória de cálculo em anexo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação foi obtido a partir dos referenciais de preços de serviços disponibilizados pelo governo estadual (DER), e federal (SINAPI). A proposta da Prefeitura Municipal pode ser verificada na planilha orçamentária em anexo.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A licitação sob regime de empreitada por preço unitário.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

É necessário que seja executado o término da construção da Creche de acordo com planilha, memoriais e projetos a fim de garantir o melhor ambiente e a segurança escolar. Por essa razão, a estratégia de contratação mais conveniente dá-se pela modalidade tomada de preços, com fundamento no art. 22 da lei 8.666/93, sob regime de empreitada por preço unitário.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução da obra pretende-se resolver os problemas apresentados.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não há providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Em regra, não se vislumbra impactos ambientais decorrentes da contratação.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratação é perfeitamente viável e que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos. Diante do exposto o(a) responsável declara ser viável a contratação da solução pretendida, com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Venda Nova do Imigrante, 06 de outubro de 2023

____________________________________

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO